“铸好运”平台核心功能开发实施计划

| 平台模块 | 核心功能 | 说明与要点 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ​集销平台​ | 商品汇总、展示与搜索 | 支持多媒体展示，便捷搜索 | 11月12日 | 12月1日 |
|  | 在线交易与订单管理 | 支持多种支付方式，完整订单流程 | 11月20日 | 12月1日 |
|  | 店铺展示及库存管理 | 管理店铺信息，支持精准营销、实时库存 | 11月25日 | 11月28日 |
| ​集采平台​ | 供应商管理 | 供应商准入、评估 | 12月1日 | 12月3日 |
|  | 采购订单流程管理 | 需求汇总、招投标、比价议价 | 12月4日 | 12月11日 |
|  | 供应链协同 | 与集销平台数据打通 | 12月12日 | 12月15日 |
| ​通用功能​ | 用户权限管理 | 统一身份认证，多角色权限 | 11月12日 | 12月15日 |
|  | 订单数据分析与报告 | 后台交易数据分析和决策支持 |  |  |